## Исполнение инвестиционной программы АО «Концерн Росэнергоатом» за 2015 год, млн рублей без НДС

Финансирование инвестиционной деятельности АО «Концерн Росэнергоатом» осуществляется за счет собственных средств АО «Концерн Росэнергоатом», средств имущественного взноса Госкорпорации «Росатом» и при необходимости привлеченных кредитных ресурсов.

Инвестиционная программа АО «Концерн Росэнергоатом» на 2015 год была направлена в Минэнерго России в установленном порядке и нашла отражение в графе «План финансирования текущего года» приказа Минэнерго России от 14 декабря 2015 года № 954 «Об утверждении инвестиционной программы АО «Концерн Росэнергоатом» на 2016-2018 годы» в плановом объеме 154 256,75млн руб.

Фактический уровень выполнения Инвестиционной программы АО «Концерн Росэнергоатом» за 2015 год составил 162 475,31 млн руб. (105,3%).

По направлениям инвестирования итоги 2015 года выглядят следующим образом:

| Наименование направлений деятельности | 2015 год |
| --- | --- |
|  | План | Факт |
| Итого: | 154 256,75 | 162 475,31 |
| Инвестиционные проекты по продлению эксплуатационного ресурса энергоблоков I и II поколений | 3 890,64 | 7 241,73 |
| Инвестиционные проекты на объектах по обращению с облученным ядерным топливом и радиоактивными отходами | 2 769,03 | 2 678,74 |
| Инвестиционные проекты строительства энергоблоков АЭС | 79 545,61 | 82 894,37 |
| Прочие инвестиционные проекты и мероприятия (Консервация, НИОКР, НТД, ОБУРДЭ) | 27 665,69 | 29 797,04 |
| Погашение заемных средств | 40 385,78 | 39 863,42 |

Фактические источники финансирования инвестиционной программы АО «Концерн Росэнергоатом» за 2015 год:

- Собственные средства в объеме 99 295,47 млн рублей;

- Привлеченные средства в объеме 20 401,18 млн рублей;

- Средства имущественного взноса Госкорпорации «Росатом» в объеме 42 778,67 млн рублей (на проекты строительства энергоблоков АЭС)

Потребность в инвестициях в основной капитал на 2016-2018 гг. составляет:

Таблица. Потребность в инвестициях в основной капитал, млн рублей

| 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| 146 282,76 | 182 130,01 | 164 361,68 |

В соответствии с приказом Минэнерго России от 14 декабря 2015 года № 954 «Об утверждении инвестиционной программы АО «Концерн Росэнергоатом» на 2016-2018 годы»

# Text boxes

Инвестиционная деятельность Концерна в форме капитальных вложений направлена на реализацию Программы деятельности Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» на долгосрочный период (2009–2015 гг.), утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2008 г. №705 (в ред. от 31.12.2015) в части развития атомного энергопромышленного комплекса России, а также реализацию государственной программы Российской Федерации «Развитие атомного энергопромышленного комплекса» на 2012-2020 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.07.2012 № 1306-рс (в ред. от 02.06.2014). Для обеспечения непрерывного и наиболее эффективного осуществления этой задачи, а также для выполнения стратегических целей Концерна разрабатываются долгосрочные, среднесрочные (трехлетние) и краткосрочные (годовые) инвестиционные программы.